团队项目说明

1）团队成员：

组长：陈梓鹏

组员1：周赐骏

组员2：廖玉兰

组员3：田方矿

1. 项目总时长：5个工作日。

3）各成员之间的分工与任务：

组长 陈梓鹏 除了负责他自己的购物车页面、完善我的资料页面之外，还要负责整个团队的协调工作，统筹与策划等等，负责整个项目的文件的整理、推送和解决各种突发问题。

组员1 周赐骏 主要负责主页、个人中心页，积极配合组长的工作。

组员2 廖玉兰 主要负责详情与评论页、我的金库页，后期的文件的整理，积极配合组长的工作！

组员3田方矿 主要负责列表页、我的订单页，积极配合组长的工作！

4）项目过程中所用到的技术：

①html5语义化布局

②ajax模拟接口请求数据

③本地存储与获取数据

④bootstrap框架

⑤使用git进行版本控制与团队合作

⑥gulp进行编译样式、压缩文件

⑦zepto框架

⑧swiper插件

5）完成项目感想：

团队合作很重要！团队合作很重要！团队合作很重要！（重要的事说三遍），由于没有做过团项目，做项目之前没有商量好各种文件的规范化，我们各自的文件夹都不一样，走了好多弯路，我觉得这个实战项目很有意义，让我们提前认识到做一个项目之前首先要制定什么要求，推送文件与拉取文件之前要做什么，这对我们以后在实战中会有很大的帮助！虽然问题多多，但是，我们要的就是这种效果，只有这样，我们才能积累更多的经验！

1. 项目过后的总结：

1、负责制定好文件夹的规范，每个人要基于制定的文件放置文件

2、为了使文件不发生冲突，命名要有特定的后缀或前缀。

3、推送与拉取文件之前先问下负责人能不能拉取或者推送

4、拉取下来的文件最好别改别人的文件——这是导致冲突的来源

5、有什么重要改变要跟团队商量。